|  | Приложение № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Братского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района от 22.09.2014 г. № 107 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального  и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы

за 2015 год

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, программой на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |  | 622,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,6 | 0,00 | 0,00 | 152,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,9 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Братского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2019 г.г. и на период до 2025 г. | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 54,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,0 | 0,00 | 0,00 | 54,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,0 | 0,00 | 0,00 | выполнено |  |
| 1.2 | Выполнение работ по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Братского сельского поселения Тихорецкого района | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 35,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,0 | 0,00 | 0,00 | 35,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,0 | 0,00 | 0,00 | выполнено |  |
| 1.3. | Передача полномочий Братского сельского поселения Тихорецкого района по решению вопросов местного значения по организации в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 4,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 0,00 | 0,00 | выполнено |  |
| 1.4. | Составление проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин Братского сельского поселения Тихорецкого района | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 29,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,9 | 0,00 | 0,00 | Выполнено частично | Оплата производится по факту выполненных работ |
| 1.5 | Проектирование и строительство «Межпоселковый газопровод среднего давления от улицы Школьной в поселке Братском до улицы Садовой в поселке Мирном Братского сельского поселения Тихорецкого района» | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 400,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | не выполнено | Банкротсво подрядчика |
| 1.6. | Разработка схемы теплоснабжения Братского сельского поселения Тихорецкого района на период до 2030 г. | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,0 | 0,00 | 0,00 | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |  | 580,8 | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 580,8 | 500,0 | 0,00 | 513,7 | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 513,7 | 500,0 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Эксплуатация, ремонт объектов линий наружного освещения, приобретение прибора учета электроэнергии, текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения, в том числе оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения. Приобретение расходных материалов. Изготовление сметы, технический надзор. | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 205,0 | 127,2 | 0,00 | 0,00 | 205,0 | 127,2 | 0,00 | 172,4 | 127,2 | 0,00 | 0,00 | 172,4 | 127,2 | 0,00 | выполнено частично | оплата по факту оказания услуг |
| 2.2 | Приобретение и установка элементов благоустройства (скамейки парковые, лавочки, уличные урны, контейнеры и т.д.), детские игровые площадки, турники, уличные тренажеры | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 8,4 | 121,5 | 0,00 | 0,00 | 8,4 | 121,5 | 0,00 | 8,4 | 121,5 | 0,00 | 0,00 | 8,4 | 121,5 | 0,00 | выполнено |  |
| 2.3 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев, формовочная и санитарная обрезка деревьев. Услуги автовышки (мехрука) | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | выполнено |  |
| 2.4 | Организация зачистки несанкционированных свалок в поселении, расчистка дорог от снега в зимний период (работа грейдера) | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 16,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,0 | 0,00 | 0,00 | 16,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,0 | 0,00 | 0,00 | выполнено |  |
| 2.5 | Уничтожение бездомных собак | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 5,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,7 | 0,00 | 0,00 | 5,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,7 | 0,00 | 0,00 | выполнено |  |
| 2.6 | Санитарная очистка территории, покос сорной растительности (приобретение ГСМ) | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 261,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,5 | 0,00 | 0,00 | 227,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,0 | 0,00 | 0,00 | выполнено частично | оплата по факту оказания услуг |
| 2.7 | Ремонт трактора МТЗ-80 и ручных косилок (приобретение запчастей и шин на трактор), Приобретение косилок, масла, лески | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 70,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,4 | 0,00 | 0,00 | 70,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,4 | 0,00 | 0,00 | выполнено |  |
| 2.8 | Ремонт тротуарной дорожки в парке от ДК пос. Братского до ул. Ленина. Ремонт тротуарной дорожки по ул. Ленина в районе дома № 22. Изготовление сметной документации, технический надзор, строительный контроль. Приобретение извести. | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 3,8 | 251,3 | 0,00 | 0,00 | 3,8 | 251,3 | 0,00 | 3,8 | 251,3 | 0,00 | 0,00 | 3,8 | 251,3 | 0,00 | выполнено частично | оплата по факту оказания услуг |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015 - 2017 годы |  | 15,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,0 | 0,00 | 0,00 | 15,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1 | Замена уличных ламп накаливания, на энергосберегающие лампы | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 15,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,0 | 0,00 | 0,00 | 15,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,0 | 0,00 | 0,00 | выполнено | оплата по факту оказания услуг |
| 4. | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 12015-2017 годы |  | 1377,2 | 1000 | 0,00 | 0,00 | 1377,2 | 1000 | 0,00 | 663,7 | 1000 | 0,00 | 0,00 | 663,7 | 1000 | 0,00 |  |  |
| 4..1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, составление сметной документации | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 1377,2 | 1000,0 | 0,00 | 0,00 | 1377,2 | 1000,0 | 0,00 | 663,7 | 1000 | 0,00 | 0,00 | 663,7 | 1000 | 0,00 | выполнено частично | оплата по факту оказания услуг |
| Всего по программе | 2595,6 | 1500,0 | 0,00 | 0,00 | 2595,6 | 1500 | 0,00 | 1345,3 | 1500 | 0,00 | 0,00 | 1345,3 | 1500 | 0,00 |  |  |

Глава Братского сельского

поселения Тихорецкого района                                                                                                                                    Т.П.Шпилько