ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки и реализации

долгосрочных муниципальных целевых программ,

утвержденному постановлением администрации

Братского сельского поселения Тихорецкого района

от 12.11.2009 г. № 85

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения  Братского сельского поселении Тихорецкого района на 2012-2015 годы. Утверждена постановлением администрации Братского с/п ТР от 27.09.2011г.  № 159

на 2013 год

наименование программы (срок действия, основание принятия)

| Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) | Муниципальный заказчик мероприятия, получатели субвенций, субсидий | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс. рублей) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. рублей) | Профинансировано в отчетном периоде (за 1 полугодие) (тыс. рублей) | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный | краевой | местный | бюджет района | внебюджетные источники | федеральный | краевой | местный | бюджет района | федеральный | краевой | местный | бюджет района | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Администрация Братского с/п ТР | - | - | 680,0 | - | - | - | - | 320,8 | - | - | - | 6,0 | - | - | ожидается выполнение до 20.12.2013 года |
| 2.Ремонт и замена осветительных приборов |  | - | - | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.Ликвидация деревьев |  | - | - | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | 6,0 | - | - | частично выполнено |
| 6.Установка и замена дорожных знаков |  | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.Ямочный ремонт улично-дорожной сети |  | - | - | 75,0 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | ожидается выполнение до 20.12.2013 года |
| 8.Ремонт улично-дорожной сети |  | - | - | 560,0 | - | - | - | - | 310,8 | - | - | - | - | - | - |  |

Глава Братского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                                             Т.П.Шпилько